DIARIO COLLABORATORI

Guida alla Migrazione su Server Interno

Per il Reparto IT — Casino Lugano SA

Versione: 25/04/2026

Documento riservato ad uso interno.
Contiene credenziali e informazioni tecniche sensibili.

# Indice

1. Panoramica dell'architettura attuale

2. Cosa serve per migrare (NON basta solo PostgreSQL)

3. Opzione A: Docker su Windows (consigliata)

4. Opzione B: PostgreSQL + PostgREST nativi su Windows

5. Opzione C: Restare su Supabase Cloud (piano Pro)

6. Procedura di migrazione dati

7. Configurazione del codice frontend

8. Test post-migrazione

9. Credenziali e accessi attuali

10. Manutenzione e backup

11. Contatti e supporto

# 1. Panoramica dell'architettura attuale

L'applicazione Diario Collaboratori e' composta da due parti:

Frontend (interfaccia utente)

Un singolo file HTML + JavaScript + CSS (index.html, circa 8000 righe)

Ospitato su GitHub Pages (gratuito, HTTPS automatico)

Si apre dal browser su qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone)

Installabile come app (PWA) su iPhone e Android

URL attuale: https://digit-diary.github.io

Backend (server e database)

Database PostgreSQL 15 gestito da Supabase

Regione: eu-west-1 (Dublino, Irlanda) — territorio UE

27 tabelle con Row Level Security (RLS) su tutte

4 servizi integrati: PostgreSQL + PostgREST (API REST) + Realtime (WebSocket) + GoTrue (autenticazione)

Il frontend comunica con il backend esclusivamente tramite API REST (HTTPS). Non c'e' connessione diretta al database.

# 2. Cosa serve per migrare (NON basta solo PostgreSQL)

Questo e' il punto piu' importante da capire. L'app NON usa solo PostgreSQL. Usa 4 servizi che Supabase fornisce come pacchetto:

| Servizio | Cosa fa | Senza di esso |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Archivia tutti i dati (registrazioni, chat, moduli, ecc.) | Nessun dato accessibile |
| PostgREST | Traduce le richieste HTTP del browser in query SQL | L'app non puo' leggere/scrivere dati |
| Realtime | WebSocket per la chat tra colleghi (notifiche istantanee) | La chat non riceve messaggi in tempo reale |
| GoTrue | Gestisce login, sessioni, token di autenticazione | Nessuno puo' autenticarsi |

Se installate solo PostgreSQL su Windows, avete solo il primo dei 4 servizi. L'app NON funzionera'.

Per questo motivo propongo tre opzioni, dalla piu' semplice alla piu' complessa:

# 3. Opzione A: Docker su Windows (consigliata)

Questa e' l'opzione piu' semplice e veloce. Docker permette di installare l'intero stack Supabase (tutti e 4 i servizi) con un singolo comando.

Requisiti hardware e software

| Requisito | Minimo | Consigliato |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10/11 Pro o Windows Server 2019+ | Windows Server 2022 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Disco | 50 GB SSD | 100 GB SSD |
| CPU | 4 core | 8 core |
| Rete | Accesso a internet (per Docker Hub + push notifications) | IP statico interno |
| Software | Docker Desktop (gratuito) o Docker Engine | Docker Desktop con WSL2 |

Passi di installazione

Passo 1: Installare Docker Desktop

Scaricare Docker Desktop da https://www.docker.com/products/docker-desktop/

Installare seguendo il wizard (abilitare WSL2 quando richiesto)

Riavviare il server

Verificare: aprire PowerShell e digitare 'docker --version'. Deve rispondere con la versione.

Passo 2: Scaricare Supabase Self-Hosted

Aprire PowerShell come amministratore

Eseguire: git clone --depth 1 https://github.com/supabase/supabase

Entrare nella cartella: cd supabase/docker

Copiare il file di configurazione: copy .env.example .env

Modificare .env con un editor di testo (notepad .env):

Passo 3: Configurare le variabili in .env

POSTGRES_PASSWORD: impostare una password sicura per PostgreSQL

JWT_SECRET: generare una stringa casuale di 40+ caratteri (es. con https://generate-secret.vercel.app/32)

ANON_KEY: verra' generata automaticamente dal JWT_SECRET

SERVICE_ROLE_KEY: verra' generata automaticamente

SITE_URL: l'URL dove sara' accessibile l'app (es. http://10.0.1.50:3000 o https://diario.casinolugano.local)

SMTP_* (opzionale): per email di notifica, non necessario per il funzionamento base

Passo 4: Avviare Supabase

docker compose up -d

Questo comando scarica e avvia tutti i servizi. La prima volta impiega 5-10 minuti. Dopo il primo avvio, si avvia in 10-20 secondi.

Verifica: aprire il browser su http://localhost:3000 — deve apparire il Supabase Studio (interfaccia di gestione).

Passo 5: Importare il database

Dal Supabase Studio, aprire l'SQL Editor

Eseguire le migration SQL in ordine cronologico (cartella supabase/migrations/)

Importare i dati dal backup JSON (script fornito nella cartella IT)

Verificare che tutte le 27 tabelle siano presenti con i dati corretti

Passo 6: Aggiornare il frontend

Nel file index.html dell'app, modificare le 2 costanti:

SUPABASE_URL: dal vecchio URL cloud al nuovo URL locale (es. http://10.0.1.50:8000)

SUPABASE_ANON_KEY: la nuova chiave anon generata dal .env

Queste costanti sono offuscate nel codice (variabili _u e _a). Lo sviluppatore fornira' il file aggiornato.

Passo 7: Servire il frontend

Opzione semplice: copiare i file dell'app in una cartella e usare IIS (gia' incluso in Windows Server) per servirli via HTTPS

Opzione alternativa: usare nginx in Docker (aggiungere un container al docker-compose.yml)

Configurare un certificato SSL (Let's Encrypt per domini pubblici, o certificato interno per LAN)

Tempo totale stimato: 4-8 ore (incluso test)

# 4. Opzione B: PostgreSQL + PostgREST nativi su Windows

Se il reparto IT preferisce evitare Docker, e' possibile installare i componenti direttamente su Windows. Questa opzione richiede piu' lavoro manuale.

Passo 1: Installare PostgreSQL su Windows

Scaricare l'installer da https://www.postgresql.org/download/windows/

Versione consigliata: PostgreSQL 15 o 16

Durante l'installazione: scegliere una password per l'utente 'postgres', annotarla

Installare anche pgAdmin 4 (incluso nel bundle) per la gestione grafica

Porta di default: 5432

Passo 2: Creare il database e importare i dati

Aprire pgAdmin, connettersi al server locale

Creare un nuovo database chiamato 'diario_collaboratori'

Aprire l'SQL Editor di pgAdmin

Eseguire le migration SQL in ordine cronologico (dalla cartella supabase/migrations/)

Importare i dati dal backup

Passo 3: Installare PostgREST

Scaricare PostgREST da https://postgrest.org/en/stable/releases.html (versione Windows x64)

Estrarre postgrest.exe in una cartella (es. C:\PostgREST\)

Creare un file di configurazione postgrest.conf:

db-uri = "postgres://postgres:PASSWORD@localhost:5432/diario_collaboratori"
db-schemas = "public"
db-anon-role = "anon"
jwt-secret = "LA_STESSA_CHIAVE_JWT_USATA_NEL_CODICE"
server-port = 3000

Avviare: postgrest.exe postgrest.conf

Registrare come servizio Windows per l'avvio automatico (con NSSM o Task Scheduler)

Passo 4: Configurare il Realtime (WebSocket)

PostgREST da solo NON fornisce WebSocket per la chat real-time. Le opzioni sono:

Opzione A: Installare Supabase Realtime come servizio separato (richiede Elixir runtime — complesso)

Opzione B: Usare il polling al posto del realtime (l'app controlla ogni 30 secondi se ci sono nuovi messaggi — gia' implementato come fallback)

Opzione C: Installare un server WebSocket custom con Node.js (richiede sviluppo aggiuntivo)

Consiglio: iniziare con il polling (opzione B), funziona subito senza installazioni extra. Il ritardo di 30 secondi e' accettabile per la chat operativa.

Passo 5: Autenticazione

L'app gestisce l'autenticazione internamente (funzioni PL/pgSQL secure_*). Non serve GoTrue. Basta che PostgREST sia configurato con il JWT corretto.

Tempo totale stimato: 1-2 giorni (incluso test e troubleshooting)

# 5. Opzione C: Restare su Supabase Cloud (piano Pro)

Se la priorita' e' minimizzare il lavoro e i rischi, la soluzione piu' semplice e' passare al piano Pro di Supabase senza migrare nulla.

| Caratteristica | Piano Free (attuale) | Piano Pro (25 USD/mese) |
| --- | --- | --- |
| Backup automatici | NO | SI — giornalieri, retention 7 giorni |
| DPA per GDPR | NO | SI — documento firmato |
| SLA uptime | NO | SI — 99.9% |
| Supporto | Community | Email prioritario |
| Limiti DB | 500 MB | 8 GB |
| Limiti API | 50k richieste/mese | Illimitate |
| Regione | eu-west-1 (Irlanda, UE) | Stessa regione |
| Costo | 0 | 25 USD/mese (~23 EUR) |

Per attivare: accedere a https://supabase.com/dashboard → Billing → Upgrade to Pro

# 6. Procedura di migrazione dati

Indipendentemente dall'opzione scelta (A o B), i dati vanno migrati dal cloud Supabase al server interno.

Passo 1: Esportare i dati dal cloud

Usare lo script di backup fornito nella cartella IT (backup_supabase.py)

Lo script scarica tutte le 27 tabelle via API REST e salva in formato JSON

Il file JSON contiene tutti i dati: registrazioni, chat, moduli, impostazioni, ecc.

I messaggi della chat sono cifrati (AES-GCM) e restano cifrati nel backup

Passo 2: Applicare le migration SQL

Le migration SQL sono nella cartella supabase/migrations/ (ordinate cronologicamente)

Devono essere eseguite IN ORDINE dalla prima all'ultima

Creano: tabelle, indici, funzioni RPC, policy RLS, vincoli

Sul nuovo server: aprire pgAdmin (o SQL Editor di Supabase Studio) e incollare ogni file

Passo 3: Importare i dati

Usare lo script di import fornito (import_backup.py)

Lo script legge il file JSON di backup e inserisce i dati nel nuovo database

Verificare i conteggi: ogni tabella deve avere lo stesso numero di righe del backup

Passo 4: Verificare

Aprire l'app nel browser puntando al nuovo server

Verificare login operatore

Verificare che il diario mostri le registrazioni esistenti

Verificare la chat (i messaggi devono essere leggibili — stessa chiave di cifratura)

Verificare la sezione Maison

# 7. Configurazione del codice frontend

L'unica modifica al codice dell'app e' cambiare 2 valori che indicano dove si trova il backend:

| Parametro | Valore attuale (cloud) | Nuovo valore (server interno) |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | https://bdxqtzehoapilwzqlgnv.supabase.co | http://IP_SERVER:8000 oppure https://diario.casinolugano.local |
| SUPABASE_ANON_KEY | JWT cloud (offuscata nel codice) | Nuova JWT generata dal JWT_SECRET locale |

Queste costanti sono offuscate nel file index.html (variabili _u e _a, riga 1295). Lo sviluppatore si occupera' di generare i nuovi valori offuscati e fornire il file aggiornato.

Hosting del frontend

Il frontend e' un insieme di file statici (HTML, CSS, JS) che vanno serviti via web server

Su Windows Server: usare IIS (Internet Information Services), gia' incluso nel sistema operativo

Alternativa: installare nginx (leggero, gratuito, disponibile per Windows)

I file vanno copiati nella cartella del web server (es. C:\inetpub\wwwroot\diario\)

Configurare HTTPS con un certificato SSL (Let's Encrypt o certificato aziendale)

# 8. Test post-migrazione

Checklist di verifica dopo la migrazione:

| # | Test | Risultato atteso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprire l'URL dell'app nel browser | Pagina di login visibile |
| 2 | Login con credenziali operatore | Dashboard con dati |
| 3 | Sezione Diario: verificare registrazioni esistenti | Tutte le registrazioni presenti |
| 4 | Sezione Note Colleghi: aprire una chat | Messaggi decifrati e leggibili |
| 5 | Inviare un messaggio in una chat | Messaggio inviato e visibile per il destinatario |
| 6 | Sezione Rapporto: aprire un giorno e verificare dati | Rapporti compilati visibili |
| 7 | Sezione Maison: verificare costi e clienti | Dati Maison presenti |
| 8 | Sezione Moduli: verificare PDF generati | Moduli aperti e funzionanti |
| 9 | Creare una nuova registrazione | Salvata correttamente |
| 10 | Notifiche push (se internet disponibile) | Notifica ricevuta sul dispositivo |
| 11 | Logout e re-login | Sessione gestita correttamente |
| 12 | Accesso da smartphone | App responsive e funzionante |

# 9. Credenziali e accessi attuali

ATTENZIONE: queste credenziali sono sensibili. Non condividere questo documento all'esterno dell'organizzazione.

GitHub (codice sorgente)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Repository | https://github.com/digit-diary/digit-diary.github.io |
| Account push | digit-diary |
| Branch principale | main |
| Sito live (GitHub Pages) | https://digit-diary.github.io |
| Comando switch account | gh auth switch --user digit-diary |

Supabase (database cloud)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Dashboard | https://supabase.com/dashboard/project/bdxqtzehoapilwzqlgnv |
| ID Progetto | bdxqtzehoapilwzqlgnv |
| Regione | eu-west-1 (West EU — Ireland) |
| Istanza | t4g.nano (Free) |
| Piano | Free (upgrade a Pro per DPA/backup) |
| URL API | https://bdxqtzehoapilwzqlgnv.supabase.co |
| Anon Key | Offuscata nel codice (variabile _a, riga 1295) |
| Service Role Key | Da generare nuova (la precedente e' stata esposta e va ruotata) |
| Password DB | Resettata il 11/04/2026 — recuperabile dal dashboard |

Push Notifications

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| VAPID Public Key | BLWf5mPlI4UySMKuPkj6O7nTxXbocOu8ggabz8Lit4MsgDuYHAkh49V4TH2dk8fuFu-gvDH1MYHSsdbNfIdPF_E |
| Push Secret | Offuscata nel codice (variabile _ps) |
| Servizio | W3C Push API via Firebase Cloud Messaging |

GitHub Actions (cron automatici)

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Workflow | .github/workflows/promemoria-push.yml |
| Frequenza | Ogni ora (cron: '0 * * * *') |
| Funzione | Push promemoria scaduti + compleanni del giorno |
| Secrets configurati | SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, PUSH_SECRET, VAPID_* |

# 10. Manutenzione e backup

Backup (dopo la migrazione su server interno)

Configurare pg_dump come task schedulato (Task Scheduler di Windows)

Frequenza consigliata: giornaliero (durante la notte)

Comando: pg_dump -U postgres -d diario_collaboratori -F c -f C:\backup\diario_YYYYMMDD.dump

Conservare gli ultimi 30 backup (eliminare i piu' vecchi)

Copiare i backup su un NAS o su un disco esterno periodicamente

Aggiornamenti

Con Docker: docker compose pull && docker compose up -d (aggiorna Supabase)

Senza Docker: scaricare le nuove versioni di PostgreSQL e PostgREST manualmente

Il codice frontend viene aggiornato dallo sviluppatore via git push

Le migration SQL per nuove feature vanno eseguite in ordine nel SQL Editor

Monitoring

Controllare periodicamente che il server sia raggiungibile (ping o UptimeRobot gratuito)

Controllare lo spazio disco (PostgreSQL cresce nel tempo con i log e i dati)

Controllare i log di PostgreSQL per errori (cartella pg_log)

Se si usa Docker: docker logs supabase-db per i log del database

# 11. Contatti e supporto

Per qualsiasi domanda o problema durante la migrazione:

| Ruolo | Responsabilita' |
| --- | --- |
| Sviluppatore app | Supporto tecnico, aggiornamento codice, migrazione dati, troubleshooting |
| IT Casino | Setup server, installazione Docker/PostgreSQL, rete, certificati SSL, firewall |
| DPO Casino | Conformita' GDPR, DPIA, informativa dipendenti |

Risorse online

Documentazione Supabase Self-Hosted: https://supabase.com/docs/guides/self-hosting

Docker Desktop per Windows: https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/

PostgreSQL per Windows: https://www.postgresql.org/download/windows/

PostgREST: https://postgrest.org/en/stable/

Let's Encrypt (HTTPS gratuito): https://letsencrypt.org/

Ultima revisione: 25/04/2026